웨딩 AI 워크플로우

자동화 사업 실행 로드맵

Wedding Lead Automation Business Roadmap

리드 → CRM → 자동 팔로업 워크플로우

웨딩홀 · 스튜디오 · 드레스 · 허니문 · 청첩장

2026년 2월

CONFIDENTIAL

# Executive Summary

핵심 전략 웨딩 산업의 리드 → 계약 전환 과정을 AI 워크플로우로 자동화한다. 예비 신랑·신부가 문의를 보내면 3초 내 자동 응답, 담당자 즉시 알림, 자동 팔로업 시퀀스로 전환율을 극대화하는 B2B SaaS 서비스. AI가 고객과 직접 대화하는 것이 아니라, 뒤에서 흐름을 자동으로 연결하는 모델.

타겟 시장: 타겟 시장: 웨딩홀, 웨딩 스튜디오, 드레스숍, 허니문 여행사, 청첩장 업체

핵심 가치: 핵심 가치: 응답 속도(3초 vs 2시간), 리드 누락 제로, 자동 팔로업으로 전환율 상승

경쟁 상황: 경쟁 상황: 웨딩 산업 특화 워크플로우 자동화 플레이어 전무(블루오션)

수익 모델: 수익 모델: 초기 셋업비 150~300만원 + 월 구독료 20~50만원

────────────────────────────────────────────────────────────

# 왜 웨딩 산업인가

## 시장 기회

- 연간 약 19만 건의 결혼식 — 줄어들고 있지만 여전히 거대한 시장

- 커플 1쌍당 접촉하는 업체 평균 3~5곳 → 가장 빨리 응답하는 업체가 계약을 가져감

- 대부분의 웨딩 업체가 인스타 DM + 카톡 + 수기 엑셀로 리드를 관리 중

- 워크플로우 자동화 경쟁자가 없음 — 웨딩북, 더웨딩 등은 정보 플랫폼일 뿐

## 왜 이 타이밍인가

- AI 워크플로우 도구(n8n, Make.com, Claude API)가 성숙기에 진입

- 카카오 알림톡 API 접근이 용이해짐 (Solapi, NHN Cloud)

- 한국 웨딩 업체의 디지털 전환 수요는 높지만, 기술 공급이 부재

- 경쟁자가 들어오기 전 선점하면 레퍼런스 자체가 진입장벽이 됨

## 웨딩 산업의 구조적 강점

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 워크플로우 표준화 | 문의 → 날짜 확인 → 견적 → 방문 → 계약. 모든 웨딩 업종이 동일한 흐름 |
| 속도 = 매출 | 예비 부부는 3~5곳에 동시 문의. 30분 내 응답 vs 2시간 후 응답 → 전환율 3배 차이 |
| 법적 리스크 | 보험/금융과 달리 특별한 규제 없음. 알림톡 발송에 제한 없음 |
| 수평 확장 | 웨딩홀 템플릿 → 스튜디오 → 드레스 → 허니문 → 청첩장으로 복제 용이 |
| 감정적 구매 | 인생 1회 이벤트. 빠르고 친절한 응답에 감동 → 브랜드 충성도 높음 |

# PHASE 0: 준비 (1~2주차)

목표: 기술 스택 셋업 + 웨딩 산업 리서치 완료

## 기술 환경 구축

- n8n 클라우드 계정 생성 (또는 셀프호스팅 세팅)

- Solapi 또는 NHN Cloud 알림톡 API 계정 + 발신 프로필 등록

- OpenAI API 키 발급 (문의 내용 파싱용)

- Google Sheets / Notion / Airtable 중 CRM 베이스 선택

- Google Calendar API 연동 (날짜 가용성 확인용)

- Slack 또는 카카오톡 Webhook (담당자 알림용)

## 시장 리서치

- 강남/논현/청담 웨딩홀 30곳 리스트업 (인스타그램 팔로워 수, 리뷰 수 기준)

- 각 웨딩홀의 문의 채널 파악 (인스타 DM, 카톡, 네이버 폼, 전화)

- 실제 예비 신부처럼 3~5곳에 문의 보내보기 → 응답 시간 측정

- 웨딩플래너 커뮤니티/카페 탐색 → 페인포인트 파악

💡 Phase 0 핵심 산출물 ① 작동하는 n8n 워크플로우 개발 환경 ② 타겟 웨딩홀 30곳 리스트 (연락처, 인스타 규모, 문의 채널) ③ 경쟁사 응답 시간 벤치마크 데이터

# PHASE 1: MVP 구축 (3~4주차)

목표: 웨딩홀 1곳에 바로 적용할 수 있는 완성된 워크플로우

## 핵심 워크플로우 설계

워크플로우 전체 흐름 ① 트리거: 인스타 DM / 네이버 폼 / 카카오톡 채널 문의 수신 ② 데이터 파싱: AI가 이름, 연락처, 희망 날짜, 예상 인원, 예산 추출 ③ 즉시 응답 (3초): 알림톡 "접수 완료 + 포트폴리오 링크" ④ 담당자 알림: 카톡/슬랙으로 "🔔 신규 문의 ¦ 김XX ¦ 6월 ¦ 100명 ¦ 010-XXXX" ⑤ CRM 자동 기록: Google Sheets/Notion에 리드 정보 + 상태 자동 등록 ⑥ 담당자 상담: 사람이 직접 전화/카톡으로 상담 (AI가 대신하지 않음) ⑦ 견적서 발송 후 자동 팔로업: - D+3: "견적서 검토해 보셨나요?" - D+7: "이번 달 계약 시 특별 혜택 안내" - D+14: "추가 궁금하신 점 있으시면 편하게 연락 주세요" - 고객이 중간에 응답하면 → 시퀀스 즉시 중단 + 담당자 알림 ⑧ 계약 완료: 축하 메시지 + 준비 체크리스트 발송 ⑨ 주간 리포트: "이번 주 문의 23건, 상담 18건, 견적 15건, 계약 4건 (17.4%)"

## 기술 구현 상세

| 구성 요소 | 도구 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 워크플로우 엔진 | n8n Cloud (또는 셀프호스팅) | 월 $20~50 수준 |
| 문의 수신 | Instagram API + Naver Forms Webhook | 카카오 채널은 비즈니스 인증 필요 |
| AI 파싱 | OpenAI GPT-4o-mini | 문의에서 날짜/인원/예산 추출 |
| 자동 메시지 | Solapi 알림톡 API | 템플릿 사전 등록 필수 |
| CRM / DB | Google Sheets 또는 Notion | 초기에는 Sheets로 충분 |
| 일정 관리 | Google Calendar API | 날짜 가용성 자동 확인 |
| 담당자 알림 | Slack Webhook / 카카오톡 | 실시간 푸시 알림 |
| 리포팅 | Google Sheets 자동 집계 + 알림톡 | 주간/월간 자동 발송 |

## 알림톡 템플릿 (사전 제작 필수)

| 시점 | 메시지 예시 | 트리거 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 응답 | "문의 감사합니다! 담당 플래너가 오늘 중 연락드릴게요. 먼저 저희 웨딩홀 영상 보시겠어요? [링크]" | 문의 접수 시 |
| 견적 발송 | "요청하신 견적서를 보내드립니다. [견적서 링크] 궁금하신 점은 담당 플래너에게 편하게 연락 주세요!" | 견적서 생성 시 |
| D+3 팔로업 | "보내드린 견적서 검토해 보셨나요? 추가 궁금한 점이 있으시면 편하게 말씀해 주세요 😊" | 견적 발송 3일 후 |
| D+7 넛지 | "이번 달 계약 시 드레스룸 이용권/포토존 업그레이드를 드리고 있어요! 방문 상담 예약 도와드릴까요?" | 견적 발송 7일 후 |
| D+14 마지막 | "혹시 다른 곳과 비교 중이시라면, 방문만이라도 편하게 오세요. 분위기를 직접 보시는 게 제일이에요 :)" | 견적 발송 14일 후 |
| 계약 축하 | "축하드립니다! 🎉 결혼 준비 체크리스트를 보내드릴게요. 행복한 준비 되세요!" | 계약 상태 변경 시 |

💡 Phase 1 핵심 산출물 ① 완성된 n8n 워크플로우 (문의 → 자동응답 → 팔로업 전체 흐름) ② 알림톡 템플릿 6종 등록 완료 ③ CRM 시트 템플릿 + 주간 리포트 자동화 ④ 데모 영상 (화면 녹화 1~2분)

# PHASE 2: 첫 고객 확보 (5~6주차)

목표: 웨딩홀 1곳과 파일럿 계약 체결

## 영업 전략

첫 고객 확보 공식 1단계: 강남/논현 웨딩홀 5곳에 직접 방문 또는 인스타 DM 2단계: "인스타 DM 응답하는 데 하루에 몇 시간 쓰세요?" 로 대화 시작 3단계: "제가 3초 만에 자동으로 응답되게 만들어 드릴게요" 제안 4단계: "첫 달 무료 셋업, 효과 없으면 해지" 조건 제시 5단계: 2주 파일럿 → 전/후 데이터 비교 → 유료 전환

## 영업 피치 핵심 포인트

- Pain: "지금 인스타 DM으로 문의가 오면, 응답까지 평균 몇 시간 걸리세요?"

- Fear: "그 사이에 예비 신부는 이미 다른 3곳에도 문의를 보낸 상태예요."

- Solution: "문의가 오는 즉시, 3초 안에 자동으로 안내 메시지가 나가고, 플래너님 카톡에 알림이 뜹니다."

- CTA: "첫 달은 무료로 세팅해 드리고, 실제로 문의 응답률이 올라가는지 같이 확인해 봐요."

## 파일럿 운영 계획

| 기간 | 활동 | 측정 지표 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 워크플로우 셋업 + 알림톡 템플릿 연동 | 셋업 완료 여부 |
| Week 2~3 | 실제 문의 처리 + 모니터링 + 미세 조정 | 평균 응답 시간, 문의 수, 누락 건수 |
| Week 4 | 성과 리포트 제출 + 유료 전환 협의 | 전환율 변화, 담당자 시간 절감량 |

💡 Phase 2 핵심 산출물 ① 웨딩홀 1곳 파일럿 계약서 ② 2주간 실제 운영 데이터 (Before vs After) ③ 성과 리포트 (응답 시간 단축률, 리드 누락 감소율)

# PHASE 3: 검증 + 수평 확장 (7~12주차)

목표: 유료 고객 3~5곳 확보 + 웨딩홀 외 업종 확장 시작

## 유료 전환 + 확장

- 파일럿 성과 데이터를 기반으로 유료 전환 (월 20~50만원)

- 첫 고객의 Before/After 데이터를 케이스 스터디로 제작

- 케이스 스터디를 들고 같은 지역 웨딩홀 2~3곳 추가 영업

- "OO웨딩홀에서 응답 시간 2시간 → 3초로 단축, 전환율 15% 상승" — 이 한 줄이 최고의 영업 무기

## 수평 확장: 웨딩 생태계

웨딩홀 워크플로우가 안정되면, 동일한 템플릿을 다른 웨딩 업종에 복제합니다.

| 업종 | 워크플로우 차이점 | 템플릿 수정 수준 |
| --- | --- | --- |
| 웨딩 스튜디오 | 촬영 날짜 가용성 + 작가 배정 + 보정본 전달 일정 | 30% 수정 (거의 동일) |
| 드레스/메이크업 | 피팅 예약 + 드레스 라인업 안내 + 피팅 후 팔로업 | 20% 수정 |
| 허니문 여행사 | 여행지별 견적 + 항공 시즌 안내 + 계약금 리마인드 | 40% 수정 |
| 청첩장/답례품 | 시안 발송 + 수정 요청 접수 + 인쇄/배송 안내 | 30% 수정 |

## Phase 3 이후 하이브리드 확장

3번(리드 자동화)이 안정되면, 1번(AI 대화) 기능을 제한적으로 추가합니다.

- "자주 묻는 질문 Top 10"에 대해서만 AI 자동 답변 (가격, 날짜, 위치, 주차 등)

- 그 외 질문은 "담당 플래너가 곧 답변드릴게요"로 안전하게 넘김

- 이렇게 하면 리스크 없이 1번과 3번을 합쳐서 더 높은 가치를 제공 가능

💡 Phase 3 핵심 산출물 ① 유료 고객 3~5곳 (월 매출 60~250만원) ② 케이스 스터디 1건 (Before/After 데이터 포함) ③ 웨딩 스튜디오용 워크플로우 템플릿 1개 추가 ④ (선택) FAQ 자동 답변 하이브리드 모듈

# 수익 모델 시뮬레이션

## 가격 구조

| 항목 | Basic | Standard | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 셋업비 | 150만원 | 250만원 | 400만원 |
| 월 구독료 | 20만원 | 35만원 | 50만원 |
| 자동 응답 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 팔로업 시퀀스 | 3단계 | 5단계 | 7단계 + 커스텀 |
| CRM 대시보드 | Google Sheets | Notion | Notion + 커스텀 |
| 주간 리포트 | ✓ | ✓ | ✓ + 월간 분석 |
| FAQ AI 자동답변 | — | — | ✓ (Top 10) |

## 매출 시뮬레이션

| 시점 | 고객 수 | 셋업 매출 | 월 구독 | 월 총매출 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월차 | 3곳 | 450~750만 | 60~150만 | 60~150만/월 |
| 6개월차 | 8곳 | 누적 ~2,000만 | 160~400만 | 160~400만/월 |
| 12개월차 | 20곳 | 누적 ~5,000만 | 400~1,000만 | 400~1,000만/월 |

* 12개월차 월 구독 매출만으로 연 4,800만~1.2억원 수준의 반복 매출(MRR) 달성 가능

# 운영 비용 구조

| 항목 | 월 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| n8n Cloud | ~3만원 | $20/월 수준 |
| OpenAI API | ~2만원 | 문의 파싱용 (GPT-4o-mini) |
| Solapi 알림톡 | ~3만원 | 건당 8~15원 × 2,000건/월 기준 |
| Google Workspace | ~1만원 | Sheets, Calendar, Docs |
| 합계 | ~10만원/월 | 고객 20곳까지 이 수준 유지 가능 |

초기 투자 비용이 월 10만원 수준으로 극히 낮아, 고객 1곳(월 20만원)만 확보해도 손익분기를 넘깁니다.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 리스크 관리

| 리스크 | 설명 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 첫 고객 확보 실패 | 웨딩홀이 관심은 있으나 결정을 미룸 | "첫 달 무료 + 효과 없으면 해지" 조건으로 리스크 제거 |
| 알림톡 발송 오류 | API 장애 또는 템플릿 미승인 | 테스트 기간 충분히 확보 + 이중 발송 채널(SMS 백업) |
| 경쟁자 진입 | 다른 개발자가 같은 아이디어로 진입 | 속도가 곧 해자. 레퍼런스 3곳만 쌓이면 후발주자 진입 어려움 |
| 웨딩 시장 축소 | 저출산으로 결혼 건수 감소 추세 | 워크플로우 템플릿은 다른 산업(인테리어, 학원)으로 전용 가능 |
| 고객 이탈 | 자동화 효과를 체감하지 못해 해지 | 주간 리포트로 효과 가시화 + 매월 최적화 미팅 |

# 즉시 실행 액션 (이번 주)

🔥 이번 주 안에 반드시 끝낼 것 5가지 1. n8n 계정 생성하고 첫 워크플로우 "Hello World" 만들어보기 2. Solapi 회원가입 + 테스트 알림톡 본인 번호로 발송해보기 3. 강남/논현 웨딩홀 10곳 인스타 계정 리스트업 (팔로워 수, DM 응답 속도 체크) 4. 예비 신부인 척 웨딩홀 3곳에 인스타 DM 보내보기 → 응답 시간 기록 5. 이 로드맵의 Phase 0 체크리스트를 Notion에 옮기고 마감일 설정하기

이 로드맵은 살아 있는 문서입니다. 매 Phase가 끝날 때마다 실제 데이터를 기반으로 업데이트하세요.

완벽한 준비보다 빠른 실행이 중요합니다. Phase 0의 5가지 액션부터 오늘 시작하세요.